**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 02.03.2022 | № | 110-37-257-22 |  |
| г.Саянск |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2021 год | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2020 год, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2021 год, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19 (в редакции от 22.05.2020 № 110-37-485-20, от 05.08.2020 № 110-37-739-20, от 01.12.2020 № 110-37-1158-20, от 28.12.2020 № 110-37-1281-20, от 01.06.2021 № 2021 № 110-37-649-21, от 27.12.2021 № 110-37-1510-21, опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 12-14), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр. 3-4), выпуск от 20.08.2020 № 33 (4100) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 27.08.2020 №34 (4101) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 03.12.2020 №48 (4115) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 18-19), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 14-15), принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

 Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 от 02.03.2022 № 110-37-257-22

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2021 год**

В целях формирования и обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов и реализации улучшения архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Саянск», была принята муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденных постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».

2. Разработка и утверждение проектов планировки территорий.

3. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству г. Саянска.

4. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД».

5. Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.

6. Обеспечение полномочий в сфере рекламы.

С учетом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной программы средств в 2021 году составлял 43 417,5 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 32 021,5 тыс.рублей, из областного бюджета 11 396,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 43 045,0 тыс.рублей или 99,1%.

В 2021 году в рамках муниципальной программы выполнено:

1. Мероприятия перечня Народных инициатив на общую сумму 9133,3 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет – 8 128,6 тыс.рублей;

- местный бюджет – 1 004,7 тыс.рублей.

2. Мероприятия по обеспечению деятельности в сфере строительства новых объектов, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории на общую сумму из местного бюджета 2 080,0 тыс. рублей.

3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета на общую сумму из местного бюджета 100,0 тыс. рублей.

4. Изготовление памятного знака, посвященного врачам города Саянска на общую сумму из местного бюджета 435,0 тыс.рублей.

5. Разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, реализация которых предусмотрена в 2021 - 2022 годах на общую сумму 1 200,0 тыс.рублей.

6. Оказание услуг по разработке раздела №12 проектной документации «Обоснование предполагаемой предельной стоимости строительства» и пройти государственную экспертизу технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, № 2» на общую сумму 200,0 тыс.рублей.

7. Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, № 2» на общую сумму 68,8 тыс.рублей.

8. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска на общую сумму 8 923,7 тыс.рублей.

9. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» на общую сумму 20 904,0 тыс.рублей и др.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2021 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение | Поясненияпо достигнутымзначениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 97,9 | - 2,1 | - 2,1 | В результате не сбалансированности местного бюджета |
| 2. | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 32 | 32 | 0 | 0 |  |
| 3. | Износ сетей теплоснабжения и оборудования | % | 75 | 81,59 | - 6,59 | - 9,0 | В связи с переносом капитального ремонта мероприятияна другой год.  |
| 4. | Разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5. | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6. | Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 7.  | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 8. | Демонтаж самовольно возведенных объектов | шт. | 146 | 146 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования муниципальной программы за 2021 год приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| тыс. руб | -/+ | % |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» |
| 1 | Строительство городского кладбища | Местный бюджет | 407,0 | 407,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Осуществление технологического присоединения к объектам капитального строительства муниципальной собственности | местный бюджет  | 632,3 | 379,4 | -252,9 | -40,0 |  |
| 3 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Изготовление памятного знака, посвященного врачам города Саянска | местный бюджет | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Приобретение памятного панно, приобретение уличных табличек, макета, схемы движения транспорта, вывески | местный бюджет |  195,0 | 195,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | Оплата за потребление электрической энергии | местный бюджет | 979,6 | 989,8 | +10,2 | 1,04 |  |
|  | Получение технических условий | местный бюджет | 118,8 | 118,8 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | Приобретение детского игрового комплекса (мкр. Строителей, 1) (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 27,5222,2 | 27,5222,2 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Приобретение детского игрового комплекса для детей от 7 до 13 лет (малые формы) (мкр. Олимпийский, 5) (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 27,3221,3 | 27,3221,3 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода в районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», мкр. Октябрьский | местный бюджет областной бюджет | 124,71008,8 | 124,71008,8 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Приобретение 6 спортивных игровых площадок (мкр. Юбилейный, 23; мкр. Юбилейный, 39, 34; мкр. Строителей, 9; мкр. Промбаза, 2; мкр. Строителей, 15; мкр. Центральный, 8) (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 147,51193,1 | 147,51193,1 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Приобретение спортивной игровой площадки (тренажеры) (мкр. Ленинградский, 9) (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 17,5 141,9 | 17,5 141,9 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Благоустройство сквера «Комсомолец», мкр. Центральный | местный бюджет областной бюджет | 573,14636,7 | 573,14636,7 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Приобретение детского комплекса (мкр. Юбилейный, 17) (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 65,7531,8 | 65,7531,8 | 0,0 | 0 |  |
|  | Выполнение работ по установке столбов для веревочного комплекса в парке «Таежные бульвары», мкр. Юбилейный | местный бюджет областной бюджет | 4,435,4 | 4,435,4 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | Выполнение работ по текущему ремонту лестницы, ведущей от нежилого здания по адресу: мкр. Юбилейный, 38 к нежилому зданию по адресу: мкр. Юбилейный, 11 и лестницы, расположенной возле нежилого здания по адресу: мкр. Юбилейный, 10, с установкой поручней | местный бюджет областной бюджет | 17,0137,4 | 17,0137,4 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 8137,8 799,3 | 8124,4799,3 | - 13,40,0 | -0,20,0 | В результате не сбалансированности местного бюджета |
| 16 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «СПиОГД» | местный бюджетобластной бюджет | 18541,92468,1 | 18436,12468,1 | - 105,80,0 | -0,6 | В результате не сбалансированности местного бюджета |
|  | Разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, реализация которых предусмотрена в 2021 - 2022 годах | местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Оказание услуг по разработке раздела №12 проектной документации «Обоснование предполагаемой предельной стоимости строительства» и пройти государственную экспертизу технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, № 2» | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, № 2» | местный бюджет | 68,8 | 68,8 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе:  | 43417,5 | 43045,0 | - 372,5 | -0,9 |  |
| местный бюджет  | 32021,5 | 31649,0 | - 372,5 | -1,2 |  |
| областной бюджет  | 11396,0 | 11396,0 | 0,0 | 0,0 |  |

В 2021 году муниципальная программа корректировалась два раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 01.06.2021 № 110-37-649-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, в связи с корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2022 год для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп., включением дополнительных мероприятий: перечня Народные инициативы на 2021 г, выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство «Центр культуры и современного искусства» в микрорайоне Строителей, город Саянск, Иркутской области»;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2021 № 110-37-1510-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19», корректировкой сумм по мероприятиям 2021 года на конец года, сменой главного распорядителя бюджетных средств по мероприятиям с 2022 года вместо Комитета по архитектуре и градостроительству станет МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности.

В 2022 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- строительство городского кладбища;

- реализация мероприятий по перечню Народных инициатив;

- выполнение работ по проектированию и строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, № 2;

- разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск» микрорайона Мирного;

- разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск»;

- разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, реализация которых предусмотрена в 2021 - 2022 годах;

- выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство «Центр культуры и современного искусства» в микрорайоне Строителей, город Саянск, Иркутской области»;

- выполнение работ по подготовке проектной документации по изменению границ земель, расположенных в лесопарковых зонах Зиминского лесничества (в целях дальнейшего оформления горнолыжной базы – Центр зимних видов спорта);

- демонтаж рекламных конструкций;

- демонтаж самовольно возведенных объектов.

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» является эффективной.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421